МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Кемеровский государственный университет»

Институт фундаментальных наук

Кафедра ЮНЕСКО по информационным вычислительным технологиям

ОТЧЕТ

о выполнении семестровой работы

по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность»

Проект «SnakeIt»

Выполнили:

студенты направления подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, направленности (профиля) подготовки «Информационные системы и базы данных»

| Астанин Анатолий Владимирович |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (ФИО) |  | (оценка) |  |
| Крюкова Ксения Сергеевна |  |  |  |
| (ФИО) |  | (оценка) |  |
| Джилова Касоса Миянда |  |  |  |
| (ФИО) |  | (оценка) |  |
| Дочкин Никита Сергеевич |  |  |  |
| (ФИО) |  | (оценка) |  |

Кемерово 2020

- Оглавление

1.	Описание проекта	3

SnakeIt – всем знакомые, классические игры, написанные с использованием бесплатной библиотеки SFML на языке C++	3

2.	Состав группы участников проекта	3

Состав группы	3

Общие цель и задачи	3

Индивидуальные задачи участников	3

Календарный план работы и описание рабочего процесса (WorkFlow)	4

3.	Средства разработки	5

Используемые средства разработки	5

Инструкция по сборке	5

4.	Презентация проекта	9

Заключение	12

Список литературы	13

Описание проекта

SnakeIt – всем знакомые, классические игры, написанные с использованием бесплатной библиотеки SFML на языке C++

Описание

SnakeIt – проект, выполненный в команде с использованием технологии контроля версий. SnakeIt это 6 игр, которые знакомы каждому. Наверное, не найдется человека, который не знает, что такое тетрис или змейка.

Состав группы участников проекта

Состав группы

| № | ФИО | группа | Логин на github.com |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Астанин Анатолий Владимирович | МОА-205 | 12PAIN |
|  | Крюкова Ксения Сергеевна | МОА-205 | kseniykr |
|  | Дочкин Никита Сергеевич | МОА-205 | Nikita2020kemgu |
|  | Джилова Касоса Миянда | МОА-205 | Kasosa |

Общие цель и задачи

Цель: Разработать и написать комплекс игр на языке С++ с использованием библиотеки SFML

Задачи:

- Изучить основные инструменты библиотеки SFML

- Написать игру со всеми конструкциями и вложениями

- Разработать графическую и аудио оболочку программы

- Создать успешно работающую версию приложения

Индивидуальные задачи участников

- Изучить библиотеку SFML и разработать комплекс игр на языке C++

- Создать дизайн и графическую оболочку проекта

- Написать звуковое сопровождение игр

Календарный план работы и описание рабочего процесса (WorkFlow)

Календарный план:

| Дата | Событие |
| --- | --- |
| 01.11.2020 | Планирование проекта |
| 08.11.2020 | Начало работы над проектом, начало процесса изучения средств разработки |
| 22.11.2020 | Конец процесса изучения средств разработки. Начало полноценной работы над проектом |
| 09.12.2020 | Конец разработки новых модулей и больших частей проекта. Дебаг. Подготовка к презентации |
| 10.12.2020 | Написание отчёта и презентации. Начало заключительных работ (окончательный дебаг и сборка). Презентация результатов проекта |
| 16.12.2020 | Окончательное написание отчёта и презентации |
| 17.12.2020 | Защита проекта |

Описание рабочего процесса:

В разработке проекта мы решили использовать принцип developer workflow. Это значит, что у каждого разработчика имелась своя ветка, на которой он работал над проектом. Помимо веток разработчиков имелась ветка master, в которую сливались релизные версии проекта.

Средства разработки

Используемые средства разработки

- Библиотека SFML (Простая в понимании надстройка над языком C++, свободное распространение) Лицензия: https://www.sfml-dev.org/license.php

- Среда разработки Microsoft Visual Studio 2019 Community (Комфортная среда разработки и удобное подключение библиотеи SFML) Лицензия: https://visualstudio.microsoft.com/ru/license-terms/mlt031819/

- Adobe Photoshop CC (Популярное средство для работы с графическими файлами) Тип лицензии: Пробная версия. Серийный номер: 91198705682269962157

- FL Studio (Популярное средство для работы с аудио файлами) Лицензия на пробную версию №11482597

В основном мы вели разработку, общаясь в живую. Но для онлайн связи использовали беседу в социальной сети «ВКонтакте».

Инструкция по сборке

Перечисление файлов проекта:

- В нашем проекте находится 4 папки с файлами, необходимыми для запуска проекта:

- В папке “Audio” находятся звуковые дорожки для проекта в формате .wav:

- Содержимое папки “Nsounds”:

- Содержимое папки “sounds”:

- В папке “bin” находится launcher нашего проекта и dll библиотеки необходимые для запуска.

- В папке “Font” находится шрифты, которые используются в процессе работы проекта.

- В папке “Textures” находятся текстуры, которые используются в процессе работы проекта.

Инструкция по сборке:

- Зайти на сайт https://github.com/12PAIN/SnakeIt

- Найти раздел Releases и нажать на SnakeIt 1.0(выделено стрелочкой на скриншоте)

- После перехода скачать архив 1.0.zip (помечено стрелочкой на скриншоте) и распаковать содержимое архива в удобное для вас место.

- После разархивирования файла у вас появится папка “Snakeit”, перейдите в нее. Перед вами появится несколько папок, вам нужна папка “bin”, откройте её.

- Перейдя в папку “bin” найдите файл под названием “Snakeit.exe”. Данный файл представляет собой launcher нашего проекта. Запустите этот файл на вашем ПК двойным щелчком левой мыши.

- Готово, вы запустили наш проект.

Презентация проекта

Скриншоты работы игры

- Заключение

Проект завершен успешно. Цель достигнута, и в результате мы имеем готовый продукт, действительно способный увлечь как любителя классических игр, так и того, для кого такое занятие в новинку. Мы успешно справились с поставленными задачами, разработав игру с уникальным кодом и оформлением. Каждый участник проекта выполнил свою часть работы в соответствии с календарным планом.

Перспективы дальнейшего развития проекта:

Наш проект имеет большие шансы на продолжение. Классических игр, знакомых каждому, еще очень и очень много. Выпуск некоторых из них для персональных компьютеров – новшество, поскольку они существовали только на консолях. Можно рассчитывать на то, что игра понравится как детям, так и взрослым, которые с теплом встретят игры своего детства и юности.

Впечатления участников:

Ксения Крюкова: «Мне очень понравилось работать в команде. Мы легко нашли общий язык со всеми её членами. Групповые проекты в рамках одной дисциплины в университете – это один из способов сплочения социальной группы (в нашем случае – учебной) на ранних этапах её развития. Кстати, благодаря полному взаимопониманию, у нас получился довольно интересный и увлекательный итоговый продукт».

Анатолий Астанин: «Работа в команде была для меня новшеством, так как я никогда до этого не участвовал в таких проектах. Я получил много нового опыта и считаю, что хорошо поработал. Я не ожидал, что результат будет настолько хорош, поэтому наш “продукт” для меня – приятная неожиданность».

Касоса Джилова: «Работа над этим проектом стала для меня настоящим опытом, так как мне пришлось научиться создавать звуки. Как видно из командной работы и, конечно же, усилий, приложенных в ходе подготовки и завершения этого проекта, мы добились успеха».

Никита Дочкин: «Работа в команде над общим проектом позволила мне ощутить себя настоящим разработчиком. Данный проект стал самой крупной разработкой, в которой я принимал участие. Проделанная работа позволила мне приобрести опыт разработки совместно с другими разработчиками и попрактиковаться в использовании языка C++.»

- Список литературы

- Sfml-dev.org : Simple and Fast Multimedia Library [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.sfml-dev.org/tutorials/2.5/ , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ.

- Cppstudio.com : Основы программирования на языках Си и C++ для начинающих [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cppstudio.com/cat/274/ , свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

Оценочный лист

| ФИО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа |  |  |  |  |
| Проект |  |  |  |  |
| № | критерий |  | максимум | оценка |
|  | Законченность проекта (достижение общей цели) |  | 10 |  |
|  | Выполнение индивидуальных задач |  | 10 |  |
|  | Использование git |  | 30 |  |
|  | Оформление отчета |  | 10 |  |
|  | Презентация проекта |  | 10 |  |
|  | Личное мнение |  | 10 |  |
| Сумма: |  |  | 80 |  |

- Указать репозиторий.